# Projectplanning
## Risico’s
Risico	Kans	Impact	Oplossing
Projectteam bestaat uit één ontwikkelaar, dus ziekte betekent dat er nul voortgang zal zijn.	Klein	Groot	Mogelijk extra tijd beschikbaar maken om het project alsnog op te kunnen leveren.
Praktijk kennis van de ontwikkelaar is beperkt, dus meer kans op onvoorziene problemen tijdens het ontwikkelen.	Gemiddeld	Groot	Opgeleverde software afkeuren en de ontwikkelaar laten herkansen.

## Sprintduur
Een sprint zal een dag duren. Tussen 14:00 en 14:30?
## Scope
De ontwikkelaar zal een Java webapplicatie opleveren op donderdag 5 oktober. Het zal een interne applicatie zijn, die niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Er zal dus geen rekening worden gehouden met de veiligheid van het project. Er zal wel rekening worden gehouden met de robuustheid van de applicatie. Interne foutmeldingen zullen niet zichtbaar zijn voor gebruikers, maar worden gebruikersvriendelijk in Nederlands vermeld. Er zal gewerkt worden aan de functionaliteit die werd beschreven in de User Stories. Toevoegingen met betrekking tot de opmaak zullen in overleg met de PO worden opgepakt.