# Projectplanning
## Risico’s
Risico	Kans	Impact	Oplossing
Projectteam bestaat uit één ontwikkelaar, dus ziekte betekent dat er nul voortgang zal zijn.	Klein	Groot	Mogelijk extra tijd beschikbaar maken om het project alsnog op te kunnen leveren.
Praktijk kennis van de ontwikkelaar is beperkt, dus meer kans op onvoorziene problemen tijdens het ontwikkelen.	Gemiddeld	Groot	In overleg met de PO taken opstellen en tijd vrij maken om de benodigde technische kennis op te doen.

## Sprintduur
Een sprint zal een dag duren. Tussen 14:00 en 14:30?
## Scope
De ontwikkelaar zal een Java webapplicatie opleveren op donderdag 5 oktober.
De applicatie is:
1. Een interne applicatie zijn, die niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Er zal dus geen rekening worden gehouden met de veiligheid van het project.
2. Rebuust. Interne foutmeldingen zullen niet zichtbaar zijn voor gebruikers, maar worden gebruikersvriendelijk in Nederlands vermeld.
3. Er zal gewerkt worden aan de functionaliteit die werd beschreven in de User Stories. Het minst haalbare functionaliteit is:
  a. Het toevoegen van een cursussen.
  b. Het ophalen van cursussen die onlangs toegevoegd zijn.
  c. Het inschrijven van cursisten aan een cursus.
  d. Het ophalen van de cursussen waar een cursist zich voor heeft ingeschreven.
4. Toevoegingen met betrekking tot de opmaak zullen in overleg met de PO worden opgepakt.

De applicatie zal niet:
1. Zelf facturen generen en doormailen.
2. De applicatie heeft geen formulier pagina voor het toevoegen van cursussen. Dit wordt gedaan door middel van een text bestand.