# Sprint 1
### Setup
1. Project opzetten, git opzetten.
2. Configuratie met Spring DI, Spring MVC, Tymeleaf, JPA/Hibernate werkend krijgen.
### US05
1. Text bestanden kunnen selecteren.
2. Text bestanden kunnen opsturen/importeren.
3. Resultaat kunnen melden van de import (ging het goed of fout en aantal inschrijvingen).

### US02 (niet af)
1. De cursussen in de text bestand kunnen opslaan op de db.
2. Cursussen kunnen ophalen.
3. Komende cursusinstanties kunnen zien, inclusief startdatum, duur en title.
# Sprint 2

### US02 – Cursusoverzicht bekijken
1. Komende cursusinstanties kunnen zien, inclusief startdatum, duur en title.
2. Kunnen zien hoeveel cursisten zijn ingeschreven voor een curus.
### US03 – Cursist inschrijven
1. Cursist inscrhijven.
2. Cursist overzicht kunnen tonen.
3. Cursist kunnen inschrijven voor een cursusinstantie.
### US05 – Cursussen invoeren
1. De cursussen in de text bestand kunnen opslaan op de db.
2. Cursus invoer maken, met start- en einddatum, text bestand.

# Sprint 3

### US02 – Cursusoverzicht bekijken
1. Cursus instanties per week kunnen zien en kunnen klikken tussen links.
2. Curus instantie detail te kunnen zien, ingeschreven cursisten.
### US03 – Cursist inschrijven
Cursist detail te kunnen zien, voor welke cursus instantie ze zich hebben ingeschreven.
### US05 – Cursussen invoeren
Cursus invoer maken, met start- en einddatum, text bestand.
### Definition of Done:
1. Alle publieke methoden hebben minstens een unit test.
2. Frontend en Controllers hebben geen tests.
3. Alle code staat op GitHub.